TodoX SaaS - Tài liệu triển khai hệ thống

Sprint 0 Foundation và Sprint 1 Structure

| Dự án | TodoX SaaS Dashboard |
| --- | --- |
| Repository | https://github.com/nguyenduc216/todoX-Dashboard-SaaS |
| Stack đã chọn | ASP.NET Core / Blazor Web App / MudBlazor / PostgreSQL |
| Phiên bản tài liệu | v0.1 - Sprint 0 completed, Sprint 1 started |

# 1. Mục tiêu tổng thể

TodoX SaaS được xây dựng như một nền tảng Dashboard quản trị và vận hành dịch vụ AI render theo mô hình SaaS. Hệ thống sẽ tập trung vào quản lý khách hàng, tài khoản, token/điểm, gói dịch vụ, giao dịch, API key, render jobs và các cấu hình hệ thống liên quan đến bán hàng/vận hành dịch vụ TodoX.

Dashboard chính không phụ thuộc n8n để xử lý dịch vụ khách hàng.

n8n chỉ đóng vai trò nhánh phụ cho tracing, debug hoặc automation nội bộ.

Backend và giao diện ưu tiên viết bằng C# trên nền ASP.NET Core.

Database bán hàng và nghiệp vụ SaaS dùng PostgreSQL database todo_saas.

Mỗi Sprint phải build thành công trước khi chuyển sang Sprint tiếp theo.

# 2. Sprint 0 - Foundation

## 2.1 Mục tiêu

Sprint 0 nhằm tạo nền tảng kỹ thuật sạch cho dự án, thay thế hoàn toàn các bản source sinh tự động bị lỗi trước đó. Mục tiêu duy nhất của Sprint 0 là có một project Blazor Web App mới, build thành công 0 lỗi, 0 warning.

## 2.2 Kết quả đã hoàn thành

| Hạng mục | Trạng thái | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Repository GitHub | Hoàn thành | Repo: todoX-Dashboard-SaaS, branch main |
| Project mới | Hoàn thành | Project: todoX.SaaS / Blazor Web App |
| Framework | Hoàn thành | .NET 10 |
| Build check | Hoàn thành | Restore OK, Build OK, 0 warnings, 0 errors |
| Quy trình mới | Hoàn thành | Không dùng các gói FIX cũ; phát triển từng bước qua Git |

## 2.3 Chuẩn xác nhận Sprint 0

Lệnh kiểm tra:

dotnet restore

dotnet build

dotnet restore *> build-check.log

dotnet build >> build-check.log 2>&1

# 3. Sprint 1 - Chuẩn hóa cấu trúc dự án

## 3.1 Mục tiêu Sprint 1

Chuẩn hóa cấu trúc repository và project trước khi thêm MudBlazor, Database, Login hay nghiệp vụ.

Tạo các thư mục phục vụ phát triển dài hạn: Data, Entities, Services, DTOs, ViewModels, Interfaces, Extensions.

Thiết lập .gitignore đúng chuẩn để tránh commit .vs, bin, obj, publish, log và file cấu hình nhạy cảm.

Sau khi tạo cấu trúc, chạy lại dotnet restore và dotnet build để đảm bảo vẫn 0 lỗi.

## 3.2 Cấu trúc repository mục tiêu

todoX-Dashboard-SaaS
|-- src/                       (sẽ dùng khi tách solution nhiều project)
|-- database/                  (SQL, migration, seed, diagnostic)
|-- installer/                 (IIS, deploy, SSL, service scripts)
|-- docs/                      (TodoX-SaaS.docx và tài liệu triển khai)
|-- scripts/                   (script tiện ích phát triển)
|-- logs/                      (log local, không commit)
|-- README.md
|-- .gitignore
`-- TodoX.sln / project hiện tại

## 3.3 Cấu trúc project Blazor mục tiêu

todoX.SaaS
|-- Components/
|-- wwwroot/
|-- Configuration/
|-- Constants/
|-- Data/
|-- DTOs/
|-- Entities/
|-- Helpers/
|-- Interfaces/
|-- Middleware/
|-- Models/
|-- Services/
|-- ViewModels/
|-- Extensions/
|-- appsettings.json
`-- Program.cs

## 3.4 Quy ước đặt tên

| Loại | Quy ước | Ví dụ |
| --- | --- | --- |
| Entity | PascalCase, số ít | Customer, TokenWallet, RenderJob |
| DTO | Tên hành động + Entity + Dto | CreateCustomerDto, UpdateCustomerDto |
| Service Interface | I + Entity + Service | ICustomerService |
| Service Class | Entity + Service | CustomerService |
| Database table | snake_case, số nhiều | customers, token_transactions |
| Route/Page | kebab-case hoặc plural | /customers, /render-jobs |

## 3.5 Checklist hoàn thành Sprint 1

Tạo đủ thư mục chuẩn trong repository và project.

Cập nhật .gitignore.

Chạy dotnet restore thành công.

Chạy dotnet build thành công với 0 lỗi.

Commit lên GitHub với message: Sprint 1: standardize project structure.

Cập nhật tài liệu TodoX-SaaS.docx.

# 4. Bước tiếp theo sau Sprint 1

Sau khi Sprint 1 hoàn thành và build sạch, Sprint 2 sẽ bắt đầu với MudBlazor Foundation: cài package MudBlazor, cấu hình theme, layout, sidebar, topbar, menu điều hướng và trang Dashboard cơ bản. Chỉ sau khi layout build thành công mới chuyển sang Sprint 3 về database và authentication.